ÉTAPE 3

Organisation du projet

Lots, backlog, planning et registre des risques

BOTTLENECK  ·  Mission 1 — Partie 1  ·  Amélioration critique du livrable Projet 6

Kawtar Belkacemi   ·   Formation Data Analyst — OpenClassrooms   ·   Août 2026

SOMMAIRE

01   Découpage en lots

02   Backlog de tâches

03   Planning et jalons

04   Registre des risques

# 1. Découpage en lots

| Lot | Objectif | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Lot 0 — Cadrage | Définir le besoin de veille et le périmètre fonctionnel avant toute implémentation | Veille technologique, cahier des charges |
| Lot 1 — Data audit | Auditer la qualité des 3 sources : doublons, valeurs manquantes/négatives, cohérence des jointures | Étapes 2-3 du notebook (V1, conservées) |
| Lot 2 — EDA | Analyser prix, CA, quantités, marge et rotation de stock en univarié | Étapes 4.1, 5.1-5.4 du notebook (conservées) |
| Lot 3 — Analyse avancée | Enrichir l'analyse univariée par deux méthodes de détection d'anomalies multivariée et une validation statistique | Notebook V2, Étapes 4.3 et 5.5bis |
| Lot 4 — Validation technique | Corriger la portabilité (chemins relatifs), exécuter le notebook sans erreur | Notebook V2 exécuté (Run All) |
| Lot 5 — Restitution | Documenter les choix, les limites et produire une synthèse exploitable par les équipes métier | README, PROJET_ORGANISATION |

# 2. Backlog de tâches

| Tâche | Charge | Dépendances | Définition de "Done" | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyser le notebook V1 et lister ses limites | 1h | — | Limites identifiées et sourcées par référence au code | ✅ Fait |
| Rédiger la veille technologique | 1h30 | Analyse V1 | Tableau de critères et décision argumentée | ✅ Fait |
| Rédiger le cahier des charges | 1h30 | Analyse V1, veille | Document complet, chiffres réels | ✅ Fait |
| Corriger les chemins absolus du V1 en chemins relatifs | 15 min | — | Plus aucun chemin absolu | ✅ Fait |
| Implémenter et exécuter Isolation Forest | 1h30 | Veille | Section exécutable, résultats réels obtenus | ✅ Fait |
| Implémenter et exécuter Local Outlier Factor (2e méthode, comparaison réelle) | 1h | Isolation Forest en place | Résultats réels comparés à l'IQR et à Isolation Forest | ✅ Fait |
| Mesurer et comparer les temps de calcul des deux méthodes | 20 min | Les deux méthodes implémentées | Temps mesurés, pas estimés | ✅ Fait |
| Implémenter les tests de significativité (Pearson + Spearman) | 1h | Heatmap V1 | Table Pearson + Spearman + p-value, calculée réellement | ✅ Fait |
| Exécution complète du notebook (Run All) | 20 min | Toutes les sections en place | 0 erreur sur 94 cellules | ✅ Fait |
| Rédiger les conclusions à partir des résultats réellement obtenus | 30 min | Exécution réussie | Chiffres reportés dans README, identiques aux sorties du notebook | ✅ Fait |
| Rédiger PROJET_ORGANISATION.docx | 45 min | Lots et backlog définis | Document complet | ✅ Fait |
| Rédiger README.docx final | 1h | Résultats numériques disponibles | Traçabilité, limites, synthèse avec chiffres réels | ✅ Fait |
| Explorer une détection par sous-famille de produits (itération future) | 2h (estimé) | Résultats Local Outlier Factor | Non démarré | 🔲 À faire |

Charge totale réalisée : ~11h.   Charge restante (itération future) : ~2h.

# 3. Planning et jalons

Projet lancé le 26 juin 2026, livré le 17 juillet 2026 : 3 semaines calendaires pour environ 11 heures de charge effective, réparties en soirées et demi-journées.

| Date | Jalon | Contenu | Point de contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 juin | Lancement | Analyse du notebook V1, relevé de ses limites, définition du périmètre | Limites identifiées et rattachées à des lignes de code précises |
| 10 juillet | J1 — Cadrage validé | Veille technologique + cahier des charges rédigés | Cohérence entre besoin de veille et limites observées dans le code V1 |
| 15 juillet | J2 — Notebook V2 fonctionnellement complet | Corrections de portabilité, deux méthodes d'anomalies + significativité ajoutées | Toutes les sections/conclusions V1 conservées à l'identique (diff V1/V2) |
| 16 juillet | J3 — Notebook V2 validé techniquement | Exécution complète (Run All) sans erreur, environnement reproductible | 0 cellule en erreur sur 94, chemins relatifs, valorisation vérifiée sur purchase_price |
| 17 juillet | J4 — Documentation livrée | PROJET_ORGANISATION et README finalisés avec chiffres réels | Cohérence des chiffres entre le notebook exécuté et les documents |

Figure 1 — Planning : du lancement le 26 juin à la livraison documentaire le 17 juillet.

Le délai de deux semaines entre le lancement et J1 est volontaire : le cadrage n'a été figé qu'une fois la veille terminée, pour ne pas écrire un cahier des charges qui présuppose une solution technique non encore instruite.

Versioning : le notebook original n'est jamais modifié ; toute évolution se fait exclusivement sur la copie V2, ce qui permet une comparaison avant/après directe à tout moment.

# 4. Registre des risques

Sept risques ont été identifiés au cadrage puis suivis jusqu'à la livraison. Aucun ne s'est matérialisé, mais trois d'entre eux (R2, R4, R5) ont directement orienté des choix techniques : calibrage de la contamination, périmètre de détection, et signalement explicite de la marge négative.

| Risque | Proba. | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 — Taux de non-appariement (13,45 %) mal interprété comme une erreur | Moyenne | Moyen | Chiffré et documenté explicitement dans le cahier des charges et le plan de formation |
| R2 — Mauvais calibrage de contamination (Isolation Forest / LOF) | Moyenne | Élevé | Calibrage objectif et traçable sur le taux IQR ; random_state figé |
| R3 — Confusion entre force et significativité d'une corrélation | Moyenne | Moyen | Table croisant coefficient et p-value, avec conclusion écrite explicite |
| R4 — Isolation Forest et LOF ne détectent que des anomalies globales au catalogue | Faible à moyenne | Moyen | Limite documentée ; piste de détection par sous-famille identifiée pour un prochain cycle |
| R5 — Référence à marge négative (-84 %) : possible erreur de saisie | Faible | Élevé | Signalée explicitement ; validation manuelle recommandée par le contrôle de gestion |
| R6 — Dépendance à un environnement Python configuré | Moyenne | Faible à moyen | Versions exactes consignées dans le README |
| R7 — Sur-interprétation d'un résultat de coût de calcul contre-intuitif (LOF plus rapide qu'Isolation Forest ici) | Faible | Faible | Résultat expliqué par la taille modeste du catalogue (825 lignes) ; à ne pas généraliser à un catalogue plus grand sans re-mesure |

Figure 2 — Cartographie probabilité × impact des sept risques du registre.